Załącznik nr 3 do zlecenia

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:

Od daty zawarcia umowy do 31 marca 2021 r. z tym, że wymagany termin połączenia lokalizacji Zamawiającego w sieć szkieletową wraz z aktywacją dostępu do Internetu nie może być dłuższy niż 45 dni od daty zawarcia umowy.